宣州区国投砂石开发有限公司2020-2022年度

水阳江高梅采区河道砂石资源开采权

转让合同（样本）

转让方：

受让方：

根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国矿产资源法》和《安徽省河道采砂管理办法》的规定，经转让方和受让方充分协商，本着平等、自愿、诚实、信用的原则，订立本合同。

第一条 开采权转让内容及方式

（一）转让内容  宣州区国投砂石开发有限公司2020-2022年度水阳江高梅采区河道砂石资源开采权

1、砂石可采点  位于水东镇稽亭村高梅组至黄渡乡安莲村莲花塘组段（详见《安徽省水阳江干流河道采砂规划（2020-2022）》<报批稿>）

2、开采规模  砂卵石矿年度控制开采总量为93万吨（开采区总量约280万吨）

3、开采期限    自   年   月    日起至   年    月   日（含禁采期）

（二）转让方式    公开拍卖

第二条  开采权转让价款、履约保证金交纳及退还时间

（一）转让价款、履约保证金

本合同约定的砂石资源开采权转让价款为人民币（大写）    元（小写        元），履约保证金为成交价款的20%计人民币（大写）    元（小写   元）。

（二）支付时间

拍卖公示期满三个工作日内付清履约保证金，签订本转让合同七日内交纳成交价款的50%计人民币（大写）           元（小写     元），2020年12月10日前付清剩余成交价款计人民币（大写）     元（小写      元）。逾期未足额交纳的每逾期一日按未交付价款的万分之五交纳违约金。

（三）履约保证金退还条件及时间

转让期满后或可采挖储量砂石资源采挖完成后，转让方应在三个月内及时完成相关尾工处理和工程修复等，凭水利等主管部门和属地政府出具的相关证明材料到宣城市宣州区国投砂石开发有限公司办理履约保证金退还手续（不计息）。

第三条   双方权利与义务

（一）转让方权利与义务

转让方收到合同履约保证金，签订本合同且收到规定的成交价款后，转让方组织或安排受让方到实地验明并交付四至界线；有义务解答受让方对本合同提出的相关问题。

（二）受让方权利与义务

1、 受让方若为自然人须依法在宣州区成立公司生产经营。按照符合砂石生产企业要求，报经水利、生态环保、自然资源和规划等部门办理相关手续，并取得《安徽省河道采砂许可证》后方可正式投入生产。

2、受让方在采挖前应自行完成采挖点修复方案报批工作，开采完后要及时修复治理。采挖点范围内若涉及林地的,受让方要自行严格履行林地报批手续和林木采伐手续（费用自理）。

3、受让方在取得采砂权后，应当遵照开采期限和范围制定开采计划上报水利主管部门核准，并根据批准的开采深度、作业方式、安全生产等详细要求进行开采。

4、受让方应无条件接受水行政主管部门实施开采动态监控，及时纠正和规范开采作业，否则按照相关法律法规进行查处或移交公安机关侦办（开采时严格按照河道流向纵向控制开挖边坡1:10、横向控制开挖边坡1:5，开挖控制底高程20.0m<吴淞高程系>，具体以水行政主管部门监管要求为准）。

第四条   其他约定

（一）本合同成交价款仅为取得河道砂石资源开采权转让费用。受让方在开采、经营期间所产生的临时设施、运输便道、地表附属物等一切费用由受让方自行承担。

（二）受让方自行协调包括但不限于采挖、运输、生产加工外部环境及第三方水事权益关系,应依据现行法规政策自行办理，产生的所有费用由受让方自理，安全责任和其他纠纷由受让方自负。

（三）受让方生产加工的砂石料应优先保障供应本区域内重点工程和基础设施建设需要；受让方在经营期间必须守法经营，不得哄抬成品砂石料出厂价格，并接受物价等部门监管。

（四）采挖点不得超范围或超量采挖，年度采砂控制总量为93万吨。禁采期为每年主汛期6月1日至8月31日。主汛期外，水阳江河道水位达到或超过警戒水位（宣城水文站）期间，禁止采砂作业。采挖结束后三个月内，受让方自行撤离采挖设备、拆除临时设施、完成尾工处理和工程修复等，否则交由相关部门依法查处。

（五）受让方必须接受水行政等管理部门的砂石开采管理（“四联单”管理制度），不得私自外运。若受相关行政主管部门处罚的，根据执法部门相关依据，转让方可从其合同履约保证金中代为扣罚，受让方应在一个月内补齐履约保证金，并承担日万分之五的资金成本。

（六）杜绝延长约定的开采时间，截止时间为2022年12月31日，受让方必须按约定的时间和报批允许年度开采量进行控制。

（七）受让方在该河道砂石资源开采权项目经营过程中，产生的相关税费须缴纳到宣州区。

（八）因采砂危及河势、岸滩稳定、堤防安全的，应服从水行政主管部门停止开采的决定。

（九）受让方关于采砂经营活动与法律法规相冲突的，要严格按照相关主管部门规定执行。

第五条 违约责任

受让方应当按照本合同约定开工，自领取《安徽省河道采砂许可证》之日起6个月之内不开工的，视为受让方自行放弃采砂权，转让方可以无偿收回采砂权，但因不可抗力或政府行为造成开工延迟的除外。

受让方未按照转让方提供的开采范围、开采深度、作业方式等详细要求进行开采且不听劝告的，转让方可以无偿收回采砂权。

受让方未实施或不符合砂石开采基本要求，转让方有权单方面解除本合同。

转让方如未能按合同履行其责任，由此给受让方造成的直接经济损失，转让方应给予补偿。

本合同生效后,任何一方不得擅自变更或违约。

第六条  合同的变更与解除

如在合同期内，国家如出台相关的法律法规与本合同有异，以新的法律、法规、规定为准。 在本合同履行中，如遇政府对本合同所涉及采砂范围进行规划调整，或社会公共事业建设需要，提前收回采砂权的，受让方必须服从规划和公共建设需要。双方可以协商解除、变更合同，转让方依据未开采量按比例给予相应转让金补偿（不计息）。

第七条　适用法律及争议解决

本合同订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

因履行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成的，任何一方都可以依法向签约地人民法院起诉。

第八条   附 则

（一）本合同共   页，一式陆份，具有同等法律效力，转让方、受让方各执贰份，区砂改办、区公共资源交易中心各备案壹份。自双方签订之日起生效。

（二）本合同未尽事宜，可由双方约定后作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

（三）本次拍卖相关文件作为附件，与本合同具有同等法律效力。

（四）本合同于  年   月  日在宣州区签订。

转让方（签字或盖章）：　　　　受让方（签字或盖章）：

地址：　　　　             地址：

法定代表人                法定代表人

（负责人或委托代理人）　   （负责人或委托代理人）

（签字）：                （签字）：

联系电话：　　　　　　　　 联系电话：